PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Złotopole - Konotopie nr 170506 etap I i II”.

- Kosztorys ofertowy poz. od 6 d.2 do 10 d.2 — szerokość warstwy ścieralnej wg. kosztorysu wynosi 4,50 m, jednakże przekrój konstrukcyjny (etap I oraz etap II) wskazuje na szerokość warstwy ścieralnej 5,0 m. Wnosimy o wskazanie poprawnej szerokości jezdni.

Ad. 1.  Szerokość odcinków wynosi 4,5 mb

- Przekrój konstrukcyjny przez zjazd (etap I oraz etap II) wskazuje górną warstwę konstrukcyjną jako warstwę ścieralną gr. 4 cm, kosztorys ofertowy oraz opis techniczny nie uwzględnia takiej warstwy konstrukcyjnej. Czy istnieje konieczność wykonania warstwy ścieralnej na zjazdach?

Ad. 2.  Wykonawca nie wykona nawierzchni ścieralnej na zjedzie.

- Przekroje konstrukcyjne - etap I - obrazują zróżnicowanie konstrukcji nawierzchni na km od 0+000 - 0+060 (Przekrój A) oraz km 0+060 - 0+612 (Przekrój B), jednakże opis techniczny wskazuje inny kilometraż, tj. 0+267 - 0+870 (Przekrój A) oraz km 0+870 - 1+172 (przekrój B). Wnosimy o podanie poprawnego kilometraża różnicującego konstrukcję nawierzchni.

Ad. 3.  Obowiązujący kilometraż jest od km 0+276 do km 0+870 i od 0+870 do km 1+172

- Przekroje konstrukcyjne - etap II - wskazują kilomatraż wykonania robót na km od 1+172 - 2+072 (Przekrój B), jednakże opis techniczny wskazuje inny kilometraż, tj. 1+172 - 2+077. Wnosimy o podanie poprawnego kilometraża odcinka etapu II.

Ad. 4.  Obowiązujący kilometraż jest od km 1+172 do km 2+077

- Analizując plan zagospodarowania terenu w km 0+476,10 oraz w km 0+305,20 (zjazd na drogę) wyrysowane są przepusty, czy w przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić przebudowę tych przepustów? Dodatkowo, przekrój konstrukcyjny w miejscu przepustu wskazuje na rurę PEHD fi 30 cm ułożoną na podbudowie betonowej C 12/15, natomiast przedmiar robót w poz. 12 d.3 wskazują na konieczność wykonania przepustów z rur PEHD fi 40 cmi nie uwzględnia konieczności wykonania podbudowy betonowej. Wnosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Ad. 5.  Wykonawca wykona przepust o średnicy fi 300 mm bez konieczności wykonania ławy betonowej.